(wzór)

UMOWA NR .........

Zadanie nr 2 :   Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów : Gzowo, Dzierżenin, Pogorzelec, gminy Pokrzywnica

Zwana w dalszej części "UMOWĄ"

W dniu ................................. 2006 r w Pułtusku pomiędzy:

- Powiatem Pułtuskim z siedzibą  w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu występują:

- Starosta Pułtuski  ..............................................

- ......................................................   ...............................................................

zwanymi w dalszej treści Zamawiającym z jednej strony,

a ................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

- ...................................................................... ................................................................

- ...................................................................... ................................................................

zwanym w dalszej treści Wykonawcą z drugiej strony,

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 styczna 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z późn.zm.)

strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest założenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  ewidencji budynków z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów : Gzowo, Dzierżenin, Pogorzelec, gminy Pokrzywnica

Integralną częścią umowy jest oferta wraz z załącznikami.

§ 2

- Zasięg terytorialny opracowania przedstawia załącznik graficzny nr 1 do umowy.

- Prace zostaną wykonane zgodnie Projektem założenia ewidencji budynków z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych obrębów: Gzowo, Dzierżenin, Pogorzelec, gminy Pokrzywnica

- Prace zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi  technicznymi wykonania prac stanowiącymi załącznik nr 3 do umowy.

- Wszelkie niezbędne do wykonania umowy materiały dostarcza Wykonawca we własnym zakresie na koszt Zamawiającego uwzględniony w cenie

- Cena ofertowa określona przez oferenta jest ceną ryczałtową w PLN ustaloną na okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Podzlecenie prac innej firmie wymaga zgody Zamawiającego.

- Całość prac zostanie wykonana w 7 etapach obejmujących odpowiednio:

Etap 1 – Badanie Ksiąg Wieczystych w zakresie nieruchomości budynkowych i lokalowych oraz analiza materiałów  znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Etap 2 – Pomiar uzupełniający konturów budynków wraz z obiektami towarzyszącymi np.    schody, tarasy, podpory, nawisy itp.

Etap 3 – Pomiar uzupełniający konturów zmienionych zasięgów użytków gruntowych terenów zabudowanych.

Etap  4 – Pozyskanie opisowych danych źródłowych ewidencji budynków

Etap  5 – Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Etap 6 – Udział w pracach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego i rozpatrywanie zastrzeżeń

Etap 7 – Aktualizacja istniejących baz danych części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków.

§ 3

Ustala się termin wykonania prac dotyczących zadania nr 2 do dnia 30 września 2007 roku.

§ 4

- Cenę umowną za wykonanie całości prac określonych w §1 umowy ustala się na ...........................PLN (słownie .............................................). Wartość prac poszczególnych etapów określa się następująco:

- 10% ceny

- 10% ceny

- 15% ceny

- 35% ceny

- 10% ceny

- 10% ceny

- 10% ceny

- Cena ta obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac określonego w §1 i §2 ust.1-3 i ust.7, wraz z kosztami określonymi w §2 ust. 4 umowy.

3.  Należność za wykonaną i przyjętą bez zastrzeżeń pracę płatna będzie z konta Starostwa

Powiatowego w Pułtusku.

§ 5

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% zaoferowanej ceny co odpowiada kwocie .....................zł w formie ......................................... Na poczet zabezpieczenia zalicza się (nie zalicza się) kwotę wniesionego wadium.

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót.

- Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika robót, kontrolowania postępu i jakości robót oraz wpisywania uwag i zaleceń.

§ 7

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru prac, a Zamawiający  przeprowadzi odbiór w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez obie strony doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Operat powstały w wyniku wykonania umowy skompletowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokóle odbioru.

§ 8

- Zamawiający i Wykonawca mogą skorzystać z powołanych przez siebie i na swój koszt rzeczoznawców lub inspektorów nadzoru.

- Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu kompletną dokumentację etapu roboty lub operat techniczny całości prac, dokumenty prawno-techniczne oraz zestawienie faktycznie wykonanych jednostek.

§ 9

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni po wykonaniu całości prac, ich końcowym odbiorze oraz doręczeniu Zamawiającemu faktury, z zastrzeżeniem ust.2.

- Za zgodą Zamawiającego jest możliwy odbiór części wykonanych prac oraz zapłata za te prace w terminie 30 dni po odbiorze i doręczeniu faktury.

§ 10

- W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający obniży wynagrodzenie (cenę umowną) odpowiednio do utraconej wartości użytkowej.

- W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. Zamawiający może również zlecić wykonanie zastępcze innemu Wykonawcy. Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości Wykonawca.

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,2% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac,

- 10% ceny umownej za zgłoszenie do odbioru prac z wadami,

- 0,5% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.

§ 12

Podstawę naliczenia kar umownych stanowi wynagrodzenie bez podatku VAT (netto).

§ 13

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Należność za wykonaną i przyjętą bez zastrzeżeń pracę płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur wystawionych zgodnie z § 9.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego całego zakresu prac w wysokości 70% oraz w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi w wysokości 30%.

§ 16

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pracy wygasają z upływem 3 lat od dnia ostatecznego odbioru.

§ 17

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądom Powszechnym właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 20

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , z czego 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Akceptuję wzór umowy

...............................................................                .........................................................................

miejscowość i data                                                        podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta