PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW Z AKTUALIZACJĄ UŻYTKÓW GRUNTOWYCH TERENÓW ZABUDOWANYCH

OBRĘBÓW: GZOWO, DZIERŻENIN, POGORZELEC , GMINA POKRZYWNICA

Celem założenia ewidencji budynków i aktualizacji użytków gruntowych terenów zabudowanych obrębów: Gzowo, Dzierżenin, Pogorzelec jest:

a)	uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ,

b)	modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w w/w rozporządzeniu,

c)	poprawa funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych.

Założenie ewidencji budynków i aktualizację użytków gruntowych terenów zabudowanych należy przeprowadzić w oparciu o następujące przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst  Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ) zwana w dalszej w treści ustawą,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 ) zwane w dalszej treści rozporządzeniem,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z poźn.zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z poźn.zm.)

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. Nr l24 z 2001r. poz. 1361 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102 poz. 1122 z poźn.zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 204, poz.2086 ),

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. Nr  7 z  1998r. poz. 25 z późn. zm.)

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr  62 poz. 627 ze zm.)

- Ustawa z dnia  24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr  80. poz. 903 ze zm.),

- Ustawa z dnia  3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 121 poz.1266 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002r. Dz.U. Nr 101, poz.926 z późn.zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz.821),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r.w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 112, poz.1317, Dz.U. z 2002 r. Nr 18, poz. 169)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. Nr 19 poz. 97 z późn. zm. ),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz.2432 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30 poz. 297 )

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 z 1999r.  poz. 453)

- Zarządzenie nr 16 z dnia 3 listopada 2003 r. Głównego Geodety Kraju w sprawie wytycznych techniczno-organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – wprowadzające Instrukcję G-5

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

- 1. Lokalizacja obiektu :     województwo: mazowieckie  (14),

- powiat: Pułtuski  (1424),

- jednostka ewidencyjna: Pokrzywnica  (142403_2),

- obręb  ewidencyjny : Dzierżenin (142403_2.0006)

- obręb  ewidencyjny : Gzowo (142403_2.0007)

- obręb  ewidencyjny : Pogorzelec (142403_2.0027)

- 2. Dane ogólne

| Lokalizacja | Pow. obrębu w ha | Liczba jednostek rejestrowych - gruntowych | Przewidywana liczba działek | Przybliżona liczba budynków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obręb : Dzierżenin Gm.Pokrzywnica | 631,98 | 426 | 709 | 424 |
| obręb : Gzowo, Gm.Pokrzywnica | 567,09 | 338 | 562 | 354 |
| obręb : Pogorzelec, Gm.Pokrzywnica | 492,18 | 428 | 708 | 398 |

- 3. Ogólne informacje o strukturze użytków gruntowych : w 70% powierzchni obrębu

- to użytki rolne, pozostała część to użytki związane z rekreacją indywidualną .

- 4. Ogólna informacja na temat aktualnego stanu zasobu geodezyjno-kartograficznego:

  - Osnowa geodezyjna .

Obręby Dzierżenin, Gzowo, Pogorzelec położone są na części 4 arkuszy map 1:10000 w układzie „1965” – nr  253.344; 253.433 ; 263.122 ; 263.211. Obszar opracowania pokryty jest osnową III klasy i osnową pomiarową. Osnowa III klasy założona została w latach 1982-1995 metodą poligonową ( stabilizacja znaki betonowe - podcentr płyta  ), zaś pomiarową założono do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem numerycznej mapy ewidencyjnej. Istniejąca osnowa geodezyjna umożliwia wykonanie przedmiotowych prac i spełnia wymogi dokładnościowe instrukcji G-1 i G-4. W przypadku zakładania nowej osnowy pomiarowej należy ją dowiązać do osnowy wyższego rzędu o dopuszczalnym błędzie położenia punktu +/-0,10m względem osnowy wyższego rzędu. Osnowę pomiarową należy wyrównywać metodą ścisłą. Punkty osnowy na terenach zabudowanych należy stabilizować z materiałów trwałych (np. beton, rurki metalowe). Dla punktów osnowy pomiarowej  sporządzić opisy topograficzne.

  - Operaty z modernizacji ewidencji gruntów  i założenia numerycznej mapy ewidencyjnej

- obrębu Gzowo - nr 027.007-74/2001

- obrębu Pogorzelec – nr 027.027-68/2001

- obrębu Dzierżenin – nr 027.006-87/2003

Prace geodezyjne zostały wykonane w latach 1999-2003 w oparciu o osnowę geodezyjną w układzie 1965. Pomiar granic, poprzedzony protokólarnym ustaleniem na gruncie, wykonany został metodą biegunową (bezpośrednią). Wyniki prac zostały opracowane w programach komputerowych EWMAPA i EWOPIS.

  - Operaty z aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- obrębu Gzowo - nr 027.007-73/2001

- obrębu Pogorzelec – nr 027.027-69/2001

- obrębu Dzierżenin – nr 027.006-85/2002

Aktualizacji dokonano w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 1956r. Nr.19, poz.97)

Pomiar zmienionych użytków gruntowych został wykonany w oparciu o osnowę geodezyjną. Wyniki pomiarów, po zatwierdzeniu decyzjami Starosty Pułtuskiego, wprowadzono do numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków.

4.5. Operaty jednostkowe .

- operaty do celów prawnych zrealizowane częściowo w oparciu o związki liniowe oraz  w oparciu o osnowę w układzie „1965”,

- operaty z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych dla sporządzenia map w skali 1:500 i 1:1000,

- operaty z pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych wraz z arkuszami danych ewidencyjnych dotyczących działek i budynków,

- szkice polowe powstałe w wyniku w/w prac, zawierające wykazy współrzędnych, kompletowane do arkusza mapy 1:2000.

- ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC DO WYKONANIA .

- 1. Ramowy zakres prac:

- . Badanie Ksiąg Wieczystych w zakresie nieruchomości budynkowych i lokalowych oraz analiza materiałów  znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

- . Pomiar uzupełniający konturów budynków wraz z obiektami towarzyszącymi np.    schody, tarasy, podpory, nawisy itp.

- . Pomiar uzupełniający konturów zmienionych zasięgów użytków gruntowych terenów zabudowanych.

- .Pozyskanie opisowych danych źródłowych ewidencji budynków

- .Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego

- .Udział w pracach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego i rozpatrywanie zastrzeżeń

- .Aktualizacja istniejących baz danych części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków.

2. Sposób wykonania prac:

2.1.  Pozyskiwanie danych źródłowych w zakresie ewidencji budynków.

- Danymi ewidencyjnymi, zgodnie z § 63, dotyczącymi budynku stanowiącego część składową gruntu są:

- 1) numer ewidencyjny budynku stanowiący część składową identyfikatora budynku,

- 2) numer porządkowy, którym oznaczony został budynek w trybie przepisów o numeracji nieruchomości,

- 3) numeryczny opis konturu wyznaczonego przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach,

- 4) numery działek ewidencyjnych, na których usytuowany jest budynek,

- 5) oznaczenie funkcji podstawowej budynku,

- 6) wartość budynku oraz data określenia tej wartości,

- 7) rok zakończenia budowy,

- 8) pole powierzchni zabudowy w m2

- 9) liczba kondygnacji nadziemnych oraz liczba kondygnacji podziemnych,

- 10) informacja o materiale, z którego zabudowane są zewnętrzne ściany budynku,

- 11) liczba i numery lokali stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe,

- 12) liczba i numery lokali innych niż wymienione w pkt 11,

- 13) łączne, wyrażone w m2 , pole powierzchni użytkowej:

- a) wszystkich lokali w budynku,

- b) pomieszczeń przynależnych do lokali,

- 14) numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury.

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, oprócz danych wymienionych wyżej są:

-   oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku,

-   oznaczenie dokumentów określających inne prawa do budynku niż własność,

-   numer jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany został budynek

stanowiący część składową identyfikatora tej jednostki.

- Podstawą rejestracji danych ewidencyjnych budynku jest wywiad terenowy, którego zadaniem jest szczegółowy opis budynku oraz lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności oraz analiza dokumentów prawnych i technicznych dostarczonych przez właściciela budynku. Pozostałe dane dotyczące budynków i pozostałej treści mapy ewidencyjnej  pozyskane zostaną przez wykorzystanie:

- dokumentacji dotyczącej numeracji porządkowej nieruchomości - Urząd Gminy Pokrzywnicy,

- aktualnego wykazu nazw ulic - Urząd Gminy w Pokrzywnicy,

- rejestru zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków,

- wartość budynku - organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków (rejestr wartości),

- dokumentacja techniczna budynku - właściciel, zarządca, organ architektoniczno-budowlany

Zgromadzone powyższe dane dotyczące budynków i lokali, zweryfikowane z dokumentacją zgromadzoną w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ujęte będą w arkuszach danych ewidencyjnych, dla budynku według wzoru nr 24, dla lokalu według wzoru nr 23 stanowiących załączniki do instrukcji G-5.

2.2.  Weryfikacja użytków gruntowych terenów zabudowanych.

- W zakres czynności dotyczących przeglądu i weryfikacji użytków gruntowych wchodzą:

- analiza obecnej struktury użytków gruntowych: zasięgu konturów, zgodności oznaczeń z obowiązującą klasyfikacją z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania oraz funkcji terenu przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- uwzględnienie zmian wynikających z wydanych decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo budowlane.

- ewentualne uwzględnienie lokalizacji użytków ekologicznych,

- ustalenie i pomiar faktycznych zasięgów konturów użytków gruntowych,

# ŹRÓDŁA DANYCH EWIDENCYJNYCH I METODY ICH POZYSKANIA

Źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji ewidencji

gruntów i założenia ewidencji budynków są :

- materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

- wyniki pomiarów fotogrametrycznych,

- wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych,

- dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, 	dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne,

- dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,

- wyniki oględzin

1. Dane podstawowe do pozyskania z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

  - Operat z modernizacji ewidencji gruntów  i założenia numerycznej mapy ewidencyjnej obrębu Gzowo - nr 027.007-74/2001,

1.2. Operat z modernizacji ewidencji gruntów  i założenia numerycznej mapy ewidencyjnej obrębu Dzierżenin – nr 027.006-87/2003 ,

1.3. Operat z modernizacji ewidencji gruntów  i założenia numerycznej mapy ewidencyjnej obrębu Pogorzelec – nr 027.027-68/2001,

1.5. Około 450 operatów jednostkowych (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, aktualizacje klasyfikacji gruntów),

1.6. Operaty z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych dla sporządzenia map w skali 1:500 i 1:1000,

1.7. Operaty z pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych wraz z arkuszami danych ewidencyjnych dotyczących działek i budynków,

1.8. Szkice polowe z wykazami współrzędnych (kompletowane do arkusza 1:2000)

1.9. Mapa ewidencji gruntów w formie numerycznej,

1.10. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 i 1:1000 w formie analogowej .

2. 	Dane podstawowe do pozyskania z Wydziału Budownictwa i Architektury , Wydziału  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2.1. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (kopie decyzji o pozwoleniu na budowę – wykorzystać do ustalenia funkcji użytkowej budynku, kopie decyzji lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych – wykorzystać do ustalenia roku zakończenia budowy )

2.2. Ewidencja wydanych decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeśli brak jest danych geodezyjnych do określenia zasięgu gruntów przewidzianych do wyłączenia – przenieść je z planu zagospodarowania działki z uwzględnieniem opisu technicznego).

3. Dane podstawowe do pozyskania z Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

3.1. Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości zabudowanych lub

przeznaczonych pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego.

3.2. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (granice terenów o różnym

przeznaczeniu i ich oznaczenia przenieść po skalibrowaniu rastra poprzez

wektoryzację na odpowiednie warstwy systemu EWMAPA) .

3.3. Wykaz numerów dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

4. Dane do pozyskania z Urzędu Statystycznego w Warszawie – Oddział w Ciechanowie

ul. Nadrzeczna 1 , 06-400 Ciechanów.

4.1. Ewidencja rejonów statystycznych i obwodów spisowych

5. Dane do pozyskania w wyniku pomiarów bezpośrednich i oględzin w terenie

5.1. Dane dotyczące budynków  zgodnie z § 63 rozporządzenia. Kontury budynków (tj. numeryczny opis konturu wyznaczonego przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach ) należy pomierzyć na osnowę, spełniającą wymogi dokładnościowe, w ten sposób iż zostaną uzyskane współrzędne wszystkich załamań konturu z pomiaru bezpośredniego.

5.2. Dane dotyczące faktycznego przebiegu użytków gruntowych terenów zabudowanych i ich oznaczenia w oparciu o kryteria zamieszczone w załączniku nr 6 rozporządzenia.

Całość wyników prac nanieść na istniejącą numeryczną mapę ewidencji gruntów i budynków oraz uzupełnić bazę opisową ewidencji gruntów i budynków.

# SYSTEM , W KTÓRYM PROWADZONA JEST EWIDENCJA

Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona w systemie EWOPIS wersja pod Windows - aktualna na dzień oddania całości prac do odbioru końcowego.

Część kartograficzna ewidencji gruntów i budynków będzie prowadzona w systemie EWMAPA wersja pod Windows - aktualna na dzień oddania całości prac do odbioru końcowego.

# PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYŁONIENIA WYKONAWCY

Wykonawca prac zostanie ustalony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

# PRZEWIDYWANE TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH

# ETAPÓW PRAC

Terminy podano w miesiącach. Ostateczny odbiór prac związanych z realizacją przedmiotowego zadania powinien nastąpić w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Etap 1 – Badanie Ksiąg Wieczystych w zakresie nieruchomości budynkowych i lokalowych oraz analiza materiałów  znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. –          1 miesiąc

Etap 2 -  Pomiar uzupełniający konturów budynków wraz z obiektami towarzyszącymi np.    schody, tarasy, podpory, nawisy itp.–  2 miesiące

Etap 3 – Pomiar uzupełniający konturów zmienionych zasięgów użytków gruntowych terenów zabudowanych – 2 miesiące

Etap 4 – Pozyskanie opisowych danych źródłowych ewidencji budynków – 1 miesiąc

Etap 5 – Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego – 2 miesiące

Etap 6 – Udział w pracach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego – 1 miesiąc

Etap 7 – Aktualizacja istniejących baz danych części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków - 1 miesiąc

# PRZEWIDYWANY KOSZT CAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ

# SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA.

Przewidywany koszt całości przedsięwzięcia -  69 990 zł

Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej zostanie sfinansowana z :

- budżetu Gminy Pokrzywnica

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym .

Pułtusk, dn. 05.06.2006r

Zatwierdził :     Starosta Pułtuski

Tadeusz Najewajk

Uzgodniono, dn. …20.06.2006r……przez WINGIK Województwa Mazowieckiego.